|  |  |
| --- | --- |
| Carta Gantt | |
| Proyecto: | Sitio web responsivo de pedidos |
| Cliente: | Oscar San Martin |
| Planificador a cargo: | Dariel Serrano |
| Fecha inicio: | Miércoles 4 de Septiembre 2019 |
| Fecha termino: | Lunes 30 de Diciembre 2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres | Alias |
| Sebastián Fredes | SF |
| Ignacio Jara | IJ |
| Nelson Domínguez | ND |
| Dariel Serrano | DS |
| Marco Mena | MM |
| Oscar Caro | OC |
| José Astudillo | JA |

Planificación de

actividades:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entregas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sep. | | | | | | | Oct. | | n | | | | | | | | | | |
| N° | Tarea | Encargado | Realizada el | 4 | 11 | 23 | | 25 | | 30 | 5 | 14 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Propuesta de proyecto y asignación de roles | Todo el equipo | 4/9 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Tarea de 9-9-2019, Primera definición del proyecto | Todo el equipo | 10/9 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | Creación de Trello | Todo el equipo | 11/9 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | Realizar propuesta de plan de acción, ante los requerimientos del proyecto, formulando un prototipo de requerimientos para el proyecto | SF,IJ,ND,MM,OC y JA | 12/9 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | Creación de Git Hub | Todo el equipo | 25/9 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | Tarea de 23-9-2019, Riesgos del proyecto | Todo el equipo | 28/9 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Creación de cuestionario para entrevista con el cliente | SF,ND,MM y OC | 4/10 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | Creación de modelo entidad relación | SF IJ ND DS MM y JA | 5/10 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | Punto de Titulo y Formulación | SF, ND, DS, MM, OC y JA | 8/10 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | Puntos de Formulación, Metodologías de trabajo y Plan de trabajo | SF, ND, DS, MM, OC y JA | 11/10 |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 11 | Realizar Formulación, Metodologías de trabajo, Plan de trabajo y Gestión de Riesgos | SF, ND, DS, MM, OC y JA | 12/10 |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 12 | Realizar Metodologías de trabajo, Gestión de Riesgos, Minutas, Estudio de Factibilidad, Estimación y Planificación, y Requisitos de Alto Nivel. | SF, ND, DS, MM, OC y JA | 13/10 |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |