|  |  |
| --- | --- |
| Carta Gantt | |
| Proyecto: | Sitio web responsivo de pedidos |
| Cliente: | Oscar San Martin |
| Planificador a cargo: | Dariel Serrano |
| Fecha inicio: | Miércoles 4 de Septiembre 2019 |
| Fecha termino: | Lunes 30 de Diciembre 2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres | Alias |
| Sebastián Fredes | SF |
| Ignacio Jara | IJ |
| Nelson Domínguez | ND |
| Dariel Serrano | DS |
| Marco Mena | MM |
| Oscar Caro | OC |
| José Astudillo | JA |

Planificación de

actividades:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Entregas* | | | | | | | | | | | |
| Sep. | | | Oct. | | | n | | | | | |
| N° | Tarea | Encargado | Realizada el | 4 | 23 | 25 | 30 | 5 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Propuesta de proyecto y asignación de roles | Todo el equipo | 4/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Realización de Tarea lunes 9 Sep. | Todo el equipo | 11/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Planificación y propuesta de requisitos del sistema | SF,IJ,ND,MM,OC y JA | 12/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tarea de 23-9-2019 | Todo el equipo | 28/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Creación de cuestionario para entrevista con el cliente | SF,ND,MM y OC | 4/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Creación de modelo de datos | SF IJ ND DS MM y JA | 5/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Punto de Formulación entrega 1 | SF, ND, DS, MM, OC y JA | 8/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Puntos de Formulación, Metodologías de trabajo y Plan de trabajo | SF, ND, DS, MM, OC y JA | 11/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |